1. Kiểm tra Increment

1.1 Phân loại dựa trên DoD

- SC-61: 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao → DONE do thỏa mãn hoàn toàn DoD.

- SC-62: 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng → NOT DONE do chưa đạt tiêu chí kiểm thử quan trọng và vẫn còn lỗi.

- SC-63: 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao → NOT DONE do vi phạm trực tiếp tiêu chí "không còn lỗi cao".

- SC-64: 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT → NOT DONE do chưa hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư.

- SC-65: 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt → DONE do thỏa mãn hoàn toàn DoD.

1.2 Cách trình bày phần chưa Done trong Sprint Review

- Tuyệt đối không gọi gộp là Done như cũ. Trình bày minh bạch dưới dạng "Increment tiềm năng / Đang hoàn thiện".

- Chỉ demo các phần đã thực sự chạy ổn định trên staging (SC-61, SC-65 và phần đã pass của SC-62, 63, 64).

- Thẳng thắn chia sẻ lý do chưa đạt để nhận phản hồi thực tế từ Stakeholder thay vì ép nghiệm thu.

1.3 Hai điểm sai của Review cũ và tác động

- PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done dù có cái chưa đạt

  - Tác động: Làm sai lệch chất lượng thực tế của sản phẩm, tích tụ kỹ thuật xấu và đẩy rủi ro sang cho người dùng cuối.

- Biến Sprint Review thành buổi "Nghiệm thu hành chính" và hứa hẹn vô điều kiện mọi Feedback

  - Tác động: Biến Scrum Team thành đội ngũ phát triển theo đơn hàng, phá vỡ tính minh bạch, làm mất quyền tự chủ của nhóm và khiến Product Backlog bị quá tải.

2. Thiết kế Sprint Review

2.1 Agenda 60 phút

- 00 - 10 phút: Khởi động & Nhắc lại mục tiêu (Sprint Goal: CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử). Trình bày bức tranh tổng thể Increment thực tế.

- 10 - 30 phút: Demo trực quan sản phẩm trên môi trường Staging.

- 30 - 45 phút: Trao đổi hai chiều & Thu thập Feedback.

- 45 - 60 phút: Tổng hợp Feedback Log, rà soát lại tính khả thi, phân loại rõ ràng và chốt hướng đi bước đầu cho Product Backlog.

Câu hỏi mở định hướng trao đổi 2 chiều:

- "Với tính năng AI hỗ trợ dưới 2 phút này, các bạn CSKH cảm thấy điểm nghẽn lớn nhất khi tra cứu lịch sử đa kênh ở đâu?"

- "Những ca lỗi dịch vụ đơn hàng (như SC-62, SC-63) đang ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến thời gian xử lý khiếu nại thực tế của các bạn?"

2.2 Feedback Log F-01 đến F-05

| Mã | Nguồn & Nội dung Feedback | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Vận hành: Đề xuất tự động hóa 90% phân loại khiếu nại. | Ưu tiên so với việc fix lỗi tồn đọng (SC-62, SC-63) | Đưa vào Backlog các Sprint sau. |
| F-02 | CSKH: Muốn chuyển sớm hội thoại AI không xử lý được. | Ngưỡng thời gian kích hoạt chính xác | Thử nghiệm cấu hình lại logic trong Sprint 15. |
| F-03 | Kiểm tra nội bộ: Vẫn còn sót SĐT hiển thị (SC-64). | Phạm vi màn hình nào chưa được che SĐT | Xử lý dứt điểm trước khi release chính thức. |
| F-04 | CSKH: Thiếu đồng bộ lịch sử đa kênh. | Kênh nào cần ưu tiên kết nối trước | Bổ sung vào Backlog Sprint tới. |
| F-05 | Kỹ thuật/PO: Chỉ số độ trễ P95 bị lệch kỳ vọng. | Lỗi do gọi API nào hay do AI phân loại | Phối hợp đội kỹ thuật tối ưu trong Sprint 15. |

3. Thiết kế Sprint Retrospective

3.1 Luồng 60 phút

- 00 - 15 phút (Data): Nhìn lại các con số khách quan từ Sprint 14. Quy tắc: Chỉ nói về dữ liệu sự kiện, không quy trách nhiệm cá nhân.

- 15 - 30 phút (Insight): Thảo luận tìm nguyên nhân gốc rễ tại sao staging Ngày 4 dẫn đến dồn ứ lỗi, tại sao có hiện tượng đổi quy tắc qua tin nhắn làm nhiễu thông tin.

- 30 - 45 phút (Action): Đề xuất giải pháp cải tiến và lọc ra tối đa 2 Action Item chất lượng cao, có đo lường rõ ràng.

- 45 - 60 phút (Follow-up): Phân công nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng thành công cụ thể cho từng Action Item.

Xử lý đổ lỗi: Khi có ý kiến mang tính đổ lỗi, Scrum Master khéo léo bẻ lái sang câu hỏi hệ thống: "Quy trình phối hợp giữa Dev và Test đang gặp điểm nghẽn kỹ thuật nào khiến staging bị đẩy sang Ngày 4?".

3.2 Rà soát Action cũ & Chuẩn hóa Action mới

- Hành động cũ: Loại bỏ các Item mang tính mơ hồ, cá nhân hóa.

- Action Item 1 (Cải tiến quy trình kỹ thuật): Chuyển Staging từ Ngày 4 lên Ngày 2 và áp dụng tích hợp kiểm thử tự động liên tục ngay khi hoàn thành từng phần nhỏ của PBI.

  - Nhóm theo dõi: Tech Lead & QA Lead.

  - Thời điểm kiểm tra: Giữa Sprint 15 (Ngày 5).

  - Bằng chứng thành công: Môi trường Staging sẵn sàng từ Ngày 2 với ít nhất 50% test case chạy tự động không có lỗi đỏ.

- Action Item 2 (Chuẩn hóa giao tiếp & Đồng thuận): Xóa bỏ việc thay đổi quy tắc qua tin nhắn cá nhân, chuyển mọi thay đổi yêu cầu vào công cụ quản lý tập trung (Jira/Board) có sự đồng thuận của cả Scrum Team.

  - Nhóm theo dõi: PO & Toàn bộ Scrum Team.

  - Thời điểm kiểm tra: Cuối mỗi Daily Scrum trong Sprint 15.

  - Bằng chứng thành công: 100% yêu cầu thay đổi trong Sprint 15 đều có mã cập nhật kèm ghi chú thống nhất, không phát sinh thay đổi ngầm qua chat.

4. Chọn kỹ thuật Retro

4.1 Bảng so sánh 2 phương án kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Phương án A: Start - Stop - Continue | Phương án B: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Mức độ an toàn tâm lý | Trung bình: Dễ sa đà vào việc công kích cá nhân, làm bùng phát lại văn hóa đổ lỗi | Cao: Khuyến khích chia sẻ cảm xúc, bài học và điều mong ước một cách nhẹ nhàng, xây dựng. |
| Xác định nguyên nhân gốc rễ | Tập trung vào hành vi bề nổi. | Đào sâu hơn vào khía cạnh thiếu sót (Lacked) và khát vọng cải thiện (Longed for). |
| Chất lượng hành động | Dễ sinh ra các hành động mang tính mệnh lệnh bề nổi. | Dễ dẫn đến hành động mang tính tư duy hệ thống và cải tiến dài hạn. |
| Thời lượng | Nhanh gọn (khoảng 45 - 50 phút). | Đòi hỏi thời gian suy ngẫm kỹ hơn (đúng trọn vẹn 60 phút). |
| Hỗ trợ người ít nói | Kém hơn nếu không có không gian viết giấy ẩn danh. | Tốt hơn nhờ cấu trúc ghi chú cảm xúc cá nhân theo các nhóm "Liked/Lacked" rõ ràng. |

4.2 Lựa chọn bằng dữ liệu & Trade-off

- Phương án chọn: Phương án B (kỹ thuật 4Ls).

- Lý do: Sprint 14 đang có vấn đề nặng về đổ lỗi, thiếu hụt quy trình và áp lực từ quản lý vận hành. Kỹ thuật 4Ls tạo môi trường an toàn để đội ngũ bộc bạch những cái còn thiếu và điều mong mỏi mà không sợ bị phán xét.

- Trade-off: Mất nhiều thời gian tổng hợp ý kiến phân tán, đòi hỏi người điều phối phải có tay nghề cao.

- Điều kiện đổi/kết hợp: Nếu ở các Sprint sau, tâm lý nhóm ổn định và quy trình chạy trơn tru, có thể chuyển về Start - Stop - Continue để quyết định hành động nhanh hơn.

5. Chu trình Inspect and Adapt

5.1 Luồng Inspect and Adapt

5.2 Truy vết 1 Feedback và 1 Action

- Truy vết Feedback F-04 - Thiếu lịch sử đa kênh:

  - Quyền cập nhật: PO chịu trách nhiệm cập nhật và ưu tiên hóa item này vào Product Backlog của Sprint 15.

  - Bằng chứng tích hợp: Thẻ công việc được gắn nhãn rõ ràng, có luồng đặc tả thiết kế giao diện đa kênh đính kèm.

  - Tiêu chí đo lường: Nhân viên CSKH thao tác tra cứu lịch sử qua 3 kênh (Zalo, Hotline, Chatbox) tập trung trên 1 màn hình với thời gian thao tác dưới 15 giây.

- Truy vết Action Item - Cải tiến đưa Staging lên Ngày 2:

  - Quyền cập nhật: Dev Team và QA phối hợp cập nhật tiến độ hoàn thành môi trường Staging trên bảng quản lý công việc chung hàng ngày.

  - Bằng chứng thực tế: Link truy cập môi trường Staging sẵn sàng hoạt động từ Ngày 2 của Sprint 15 kèm báo cáo ban đầu.

  - Tiêu chí đo lường: Giảm 100% tình trạng dồn ứ kiểm thử vào cuối Sprint; không còn lỗi cao phát sinh.